BULLPADEL ARGENTINA · ONYX SPORT

Plan de Implementación Técnica

Sistema de cupones — Torneos Escalera x Bullpadel

Septiembre 2026 · Documento técnico, complementario a la propuesta comercial

Este documento baja a plan técnico el sistema de validación de cupones diseñado en el prototipo visual: quién construye qué, con qué tecnología, en qué orden y con qué costo aproximado. Complementa — no reemplaza — la propuesta comercial ya enviada.

# 1. Resumen de la solución

Una aplicación web liviana (HTML, CSS y JavaScript) con una base de datos compartida en la nube, para que MKT cree cupones desde su computadora y el encargado de cada local los valide desde el celular, sin depender del ERP para nada más que cargar el % final.

| Capa | Tecnología propuesta |
| --- | --- |
| Frontend | HTML + CSS + JavaScript. Sin framework pesado: la librería Alpine.js para manejar estados e interacciones (mostrar/ocultar, formularios) con muy poco código agregado. |
| Datos | Supabase (base de datos Postgres en la nube, con API lista para usar desde JavaScript). |
| Hosting | Cloudflare Pages (despliegue de los archivos estáticos, con dominio propio, sin costo). |
| Envío de cupones (V2) | Brevo, para el envío automático del cupón por e-mail cuando la jugadora se loguea — ya está conectado a esta cuenta. |

No se eligió React ni un framework grande a propósito: el equipo que mantiene esto es de marketing, no un equipo de desarrollo dedicado. Cuanto más simple el stack, más fácil de tocar y sostener en el tiempo.

# 2. Costos estimados

Precios de lista actuales de cada proveedor (setiembre 2026). No son exactos para el volumen real de Bullpadel, pero dan el orden de magnitud.

| Servicio | Plan sugerido | Por qué ese plan |
| --- | --- | --- |
| Supabase | Free — u$s 0/mes | 500 MB de base de datos y 50.000 usuarios activos por mes incluidos. Para el volumen de cupones y canjes de este programa, alcanza cómodo. Se puede migrar a Pro (desde u$s 25/mes) si en algún momento se queda corto. |
| Cloudflare Pages | Free — u$s 0/mes | A diferencia de Vercel, Cloudflare permite expresamente uso comercial en su plan gratuito, con ancho de banda no limitado para sitios estáticos y 500 despliegues por mes incluidos — de sobra para este proyecto. |

Con esta combinación, el costo de arranque queda en u$s 0/mes. El plan gratuito de Vercel (Hobby) quedó descartado porque su propia política de uso restringe ese plan a proyectos personales, no comerciales — Cloudflare Pages y Netlify sí permiten uso comercial en su plan gratuito; se eligió Cloudflare por el ancho de banda no limitado. Son precios de lista pública, no una cotización — conviene confirmarlos al momento de dar de alta las cuentas, y tener presente que si el uso crece mucho más de lo previsto, Supabase es el primer límite que podría pedir pasar a un plan pago.

# 3. Modelo de datos

Dos tablas alcanzan para el MVP completo (cupones de jugadoras). Los kits de organizadores, al ser una compra directa por Proshop, no necesitan tabla propia todavía — se suman en la V2 si se digitaliza ese flujo.

## 3.1 Tabla “coupons” (cupones)

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | Identificador interno, lo genera la base automáticamente. |
| serial | texto único | El código visible del cupón, ej. BP-2609-A1. |
| discount_pct | número | Porcentaje de descuento. |
| category | texto | Categoría alcanzada. MVP: valor amplio (“bolsos”). V2: referencia a SKU puntual. |
| channel | lista | web, local, o ambos. |
| points_of_sale | lista | “todos” o los locales puntuales (Unicenter, Portal Palermo, Alcorta). |
| valid_from / valid_to | fecha | Vigencia del cupón. |
| usage_mode | único / reutilizable | Definido por campaña, según lo que valide comercial. |
| created_at | fecha y hora | Cuándo se generó. |

El estado (activo / vencido / usado) no se guarda como campo fijo: se calcula al momento de consultar, comparando la fecha de hoy contra valid_to y revisando si ya hay un canje registrado. Así nunca queda un cupón con un estado "pisado" o desactualizado.

## 3.2 Tabla “redemptions” (canjes)

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | Identificador del canje. |
| coupon_id | referencia | A qué cupón corresponde. |
| point_of_sale | texto | En qué local se validó (o “web”). |
| redeemed_at | fecha y hora | Cuándo se validó. |

Cada fila de esta tabla es, ni más ni menos, lo que hoy no existe: el registro de que tal cupón se usó, en tal local, en tal momento — la trazabilidad que falta con el ERP actual.

# 4. Roles y control de acceso

El pedido puntual fue que el vendedor pueda validar un cupón sin poder crear cupones ni ver el listado completo. Eso no se resuelve con una pantalla que “esconde” botones — hay que bloquearlo también del lado de la base de datos, para que no alcance con mirar el código de la página para saltarse el control.

Por eso el acceso no se abre por tabla, sino por función:

- crear_cupon — necesita una clave de MKT para ejecutarse. La usa la pantalla de creación.

- listar_cupones — también pide la clave de MKT. La usa la pantalla de listado.

- validar_cupon — no pide clave: cualquiera que entre a la pantalla de validación puede consultar un serial puntual. Pero esta función nunca devuelve el listado completo, solo el resultado de ese serial.

- confirmar_canje — registra el uso de un cupón puntual ya validado.

Con este esquema, aunque alguien intente llamar directamente a la base de datos por fuera de la pantalla, la tabla de cupones sigue bloqueada para todo lo que no sea consultar un serial puntual.

No se propone un sistema de cuentas individuales para el MVP (usuario y contraseña por cada vendedor). Hoy el proceso ya depende de un único encargado habilitado para los tres locales — la clave de MKT y el link de validación replican ese mismo control, sin construir un sistema de usuarios completo que nadie pidió todavía. Un login real por jugadora u organizador queda para la V2, cuando haga falta identificar personas, no solo validar un código.

# 5. De las pantallas del prototipo a la base de datos

| Pantalla | Qué hace contra la base de datos |
| --- | --- |
| Crear cupón (MKT) | Llama a crear_cupon con los valores del formulario. La base genera el serial y devuelve el cupón creado para armar la vista previa. |
| Listado de cupones (MKT) | Llama a listar_cupones y pinta la tabla; los filtros (activos, vencidos, usados) se calculan en el momento con la fecha de hoy. |
| Validar cupón (vendedor) | Llama a validar_cupon(serial) y muestra el resultado; al tocar “Confirmar canje” llama a confirmar_canje. |
| Tarjeta digital | No llama a la base: es una imagen/página que se genera a partir de los datos que ya devolvió crear_cupon, lista para bajar y compartir con Firpo. |

# 6. Fases de implementación

| Fase | Entregable | Contenido |
| --- | --- | --- |
| 0 | Setup | Crear cuenta y proyecto en Supabase, crear las tablas y funciones, dar de alta el proyecto en Cloudflare Pages con dominio propio. |
| 1 | MVP | Las 4 pantallas ya diseñadas, conectadas de verdad: crear cupón, listado, validar cupón y tarjeta digital descargable. Prueba real con el encargado de un local antes de sumar los otros dos. |
| 2 | V2 | Login de jugadora (con envío del cupón por Brevo), restricción por SKU puntual, apartado de kits en tiempo real para organizadores y rol “organizador”. |

No se incluyen plazos en días u horas: dependen de cuánto tiempo puede dedicarle el equipo y de qué tan rápido comercial resuelve los pendientes de la sección 7. Lo que sí es fijo es el orden: no tiene sentido construir la V2 antes de probar el MVP con un local real.

# 7. Riesgos técnicos y cómo se mitigan

- El ERP y este sistema no se hablan entre sí: el encargado sigue tipeando el % a mano en el ERP. Se mitiga dejándolo así de entrada — automatizar esa carga es un proyecto aparte, de integración con el proveedor del ERP, no de este sistema.

- Doble carga en cupones multicanal (sistema propio + Tiendanube): se mitiga con un checklist simple en la pantalla de creación que recuerde replicar el cupón en Tiendanube cuando el canal incluya “web”.

- Sin cuentas individuales en el MVP, un link de validación filtrado podría usarlo cualquiera: se mitiga porque el link por sí solo no alcanza para nada más que consultar un serial puntual — no expone el listado ni permite crear cupones.

- Volumen: si la comunidad crece mucho más de lo previsto, el plan gratuito de Supabase puede quedarse corto de espacio o de usuarios activos — se resuelve pasando a Supabase Pro, sin migrar de proveedor.

# 8. Próximos pasos inmediatos

- Dar de alta la cuenta de Supabase y la de Cloudflare a nombre de Bullpadel Argentina (no de una cuenta personal).

- Crear las tablas y funciones descriptas en la sección 3 y 4.

- Conectar las 4 pantallas del prototipo visual a esas funciones.

- Probar el flujo completo con el encargado de un solo local antes de habilitarlo en los tres.

- Recién ahí, avanzar con los pendientes comerciales de la propuesta ya enviada.